|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | **Palzo** | **일시** | 2018.03.28 |
| **회의장소** | 중앙도서관 3층 그룹세미나실 | **참석자** | 전원 |

|  |  |
| --- | --- |
| **회의 안건** | **프로젝트 초안 작성에 대한 기본 틀 잡기** |
| **회의 내용**  **및**  **점검 사항** | \*각자 작성해온 프로젝트 계획서의 내용 공유, 점검 및 보완  -조직도의 세분화 : 분류한 업무를 바탕으로 각 역할에 적합한 사람들을 배치.  -생명주기모델인 Waterfall모델 구체화  -WBS에 보완할 내용 추가  WBS에 보완할 내용을 적어서 정리함 |
| **이 슈** | \*개인별로 기본 요구사항에 대한 간단한 세부화(4월 2일까지)  -기능사용전 로그인 : 강성수 -수강하는 과목 등록 : 서현지  -과목별로 항목 등록 및 to-do list 작성 : 김한동 -중요항목 별도표시 : 이혁준  -항목과 과목의 추가, 삭제, 변경 : 김예지 -정렬 : 안동주 |

ㄴ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **결정 사항** | **내 용** | **담 당 자** |
| 프로젝트 계획서 초안의 완성 | 이혁준 |
| 기본 요구사항의 세부화 | 전원(각자 맡은 부분을 담당) |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |